滨海镇城镇一二级污水管网提升改造工程监理项目

招 标 文 件

项目编号：KXLH－WLCG－2025－011-2

采购人（章）：温岭市滨海镇人民政府

采购代理机构（章）：科信联合工程咨询有限公司

2025年11月

目	录

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 第六章	          投标文件格式附件

项目概况：

参照相关法律法规等有关规定，温岭市滨海镇人民政府就滨海镇城镇一二级污水管网提升改造工程监理项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

招标公告

- 一、项目基本情况：

- 项目编号：KXLH－WLCG－2025－011-2

预算金额：11万元

最高限价：/

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预算金额 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海镇城镇一二级污水管网提升改造工程监理项目 | 对工程项目实施全过程监理 | 11万元 | 至项目竣工验收 | 见需求 |

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、具有完全民事行为能力、能够独立承担民事责任的法人或自然人（法律另有规定除外）。

（二）特定资格条件：须具备监理综合资质或市政公用工程专业监理资质丙级及以上资质；项目总监须具有市政公用工程专业国家注册监理工程师资格。

（三）本项目不接受联合体投标；

三、招标文件的领取时间、地址、售价:

1、领取时间：2025年11月2日下午17:00之前 (双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30        下午：14:00-17:00

- 领取地址：温岭市城东街道阳光大道133号广明大厦12楼1206室

3、标书售价(元)：每本300（售后不退）

4、投标人领取招标文件时应提交的资料（复印件须加盖单位公章）：

①有效的营业执照副本复印件；

②资质证书复印件及总监证书

③法定代表人授权委托书原件（如有）；

提示：采购人将拒绝未报名单位提交的投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年11月21日下午14:30（北京时间）。

投标地点：温岭市滨海镇人民政府发展厅

开标时间：2025年 11月21日下午14:30（北京时间）。

开标地点：温岭市滨海镇人民政府发展厅

五、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起3 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购代理机构：科信联合工程咨询有限公司

联系人：林杭军

联系电话：0576-86151909、13757605067            传真：0576-86152909

地址：温岭市城东街道阳光大道133号广明大厦12楼1206室

- 采购人：温岭市滨海镇人民政府

- 联系人：陈先生

联系电话：15267298959

地址：温岭市滨海镇府前路1号

本工程需办理质监手续，监理人员需符合相关备案要求，请投标人自查监理人员是否符合要求，如中标后因监理人员原因未能办理质监手续，没收履约保证金及赔偿相关损失

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：滨海镇城镇一二级污水管网提升改造工程监理项目项目编号：KXLH－WLCG－2025－011-2 项目内容：工程监理 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标报价 | - 1.本项目投标应以人民币报价； - 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 踏勘现场 | - ■不组织 |
| 5 | 评标办法 | ☑综合评分法 |
| 6 | 履约保证金 | 合同价的1% |
| 7 | 代理服务费 | 金额：本项目采购代理服务费人民币6000元； 收取方式：由代理机构向中标单位收取，中标单位在收到中标通知书后5个工作日内支付至招标代理机构处。 |
| 8 | 投标文件份数 | 资信技术文件正本 1 份、副本 2 份； 报价文件正本 1 份、副本 2 份 |
| 9 | 递交投标文件截止时间与开标时间 | - 2025年11月21日下午14:30（北京时间） |
| 10 | 递交投标文件地点与开标地点 | 温岭市滨海镇人民政府发展厅 |

一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物、工程和服务。

2、定义

2.1“采购人”系指温岭市滨海镇人民政府。

2.2“采购代理机构”系指组织本次招标的机构，即科信联合工程咨询有限公司

2.3“投标人”系指提交投标文件的供应商。

2.4“中标人”系指在本次招标采购中中标的投标人。

2.5“▲”系指实质性要求条款。

3、合格的投标人

3.1符合采购公告要求的供应商。

3.2投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

4、投标费用

4.1投标人自行承担与本次投标有关的全部费用。

4.2、本项目招标代理服务费为6000元，由招标代理机构在签发中标通知书时向中标单位收取代理服务费，请投标人在投标报价中综合考虑。

二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1本招标文件包括以下内容：

1）采购公告

2）投标人须知

3）采购需求

4）合同本

5）评标标准和文方法

6）投标文件格式

除本须知第5条内容外，按本须知第6、7条发出的对招标文件澄清或修改内容，均为本招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6、招标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、招标文件中存在含糊不清、自相矛盾、多种含义等问题的，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面形式【包括传真（号码：0576-86152909）等可以有形地表现所载内容的形式，下同】要求采购人对招标文件予以澄清。

6.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有已购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.3投标人在收到澄清文件后，应在接到澄清文件后一天内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该澄清文件并明知其内容。

7、招标文件的修改

7.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.2投标人收到修改文件后，应在接到修改文件后一天内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改文件，未以书面形式确认的，则视为已收到该修改文件并明知其内容。

8、投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

9.1资信技术文件包括：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供企业营业执照副本复印件）；2）资质证书

3) 参加招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（格式附后）；

4) 温岭市采购诚信竞投承诺书（格式附后）；

5) 法定代表人身份证明书（格式附后）；

6) 授权委托书（如授权委托代理人的则需提供此项，格式附后）；

7）投标人企业情况表（格式附后）；

8) 同类项目的业绩表及合同复印件；

9) 企业或供应商认为需要提供的其它说明和资料；

9.2报价文件：

1) 投标函（格式附后）；

2) 开标一览表（格式附后）；

3）投标人认为需要提供的其它说明和资料。

10.2投标报价是履行合同的最终价格，为完成本招标文件中提出的所有采购内容并完成合同约定的相应服务应支付的各项金额总和，包括利润、税金、保险等相关服务的所有费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

10.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11、投标文件的有效期

11.1自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

11.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12、投标文件的编制

12.1投标文件应按本须知第9条规定及第六章“投标文件格式”进行编制。

12.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

12.3投标人应按本须知前附表第4项规定，编制相应份数的投标文件。

三、投标

13、投标文件的包装密封、标识

13.1投标文件应装订成册，装入密封袋里，并在外包装上准确标明“投标文件”、“项目名称”和“投标人名称”。

未按上述规定进行密封和标识的投标文件，采购人将不予受理。

14、投标文件的递交

14.1投标人的投标文件在招标文件规定的投标截止时间前以直接提交形式提交至招标文件规定的地点，投标人的法定代表人（或委托代理人）必须参加开标会议，并带身份证原件，提交投标文件时投标人代表应签名报到，未携带身份证原件的，采购人及代理机构将不予受理其投标文件。

14.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

14.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

14.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

15、投标文件的修改与撤回

15.1 在投标人须知前附表第6项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

15.2 投标人修改或撤回已提交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

15.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖投标人公章，并按照本须知第14、15条规定进行密封、标识和提交，并标明“修改”字样。

四、开标

16、开标

16.1采购人将于投标人须知前附表第7项规定的时间和地点举行开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

16.2开标程序

1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4）由主持人公布预算价,宣读投标文件中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

5）采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

6）开标会议结束。

五、评标

17、评标委员会

18.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。

18、评标

18.1 评标委员会按照第五章“评标标准和方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

六、合同授予

19、定标

19.1确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

19.2采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

19.3采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

19.4采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在指定的媒体上公告中标、成交结果。

20、签订合同

20.1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

20.2中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

21、履约保证金

21.1 中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。

21.2中标人不能按投标人须知前附表要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

21.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他

22、废标

22.1发生下列情况之一的予以废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

23、质疑和投诉

23.1供应商对本次招标相关事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

23.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

23.3采购人和代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.4质疑供应商对采购人、代理机构的答复不满意或者采购人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后向温岭市人民法院提起诉讼。

24、其它

24.1本项目允许供应商在招标文件发售截止时间后报名获取采购文件，但该供应商对招标文件内容提出异议，将不予受理及答复。
      24.2供应商报名并获取招标文件后，若不准备参加本次采购项目的投标，请于投标截止日前1天向招标代理机构作出书面说明。
      24.3如投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标或与其他投标人恶意串通，一经发现，将取消其中标资格，并按有关规定予以处理。

# 第三章  评标标准和方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目采购文件等有关规定，结合本项目实际，制定本办法。

总则

1.本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中投标报价分 30 分、商务技术分70分。合格投标人的总得分为各项目汇总得分，评委对供应商投标文件进行商务技术评分，各投标人的商务技术得分为各评委有效评分的算数平均值。

中标候选资格按总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，则由招标人现场抽签确定排序。

本项目中标候选人只有一名，评标委员会推荐总得分排名第一为第一中标候选人， 招标人确定总得分排名第一的第一中标候选人为中标人。

2排名第一的中标候选人若放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本次招标失败，招标人应当重新依法组织招标。

中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

一、开标

1、招标人在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标人须派代表参加。

2、开标时，招标人将查验投标文件密封情况，确认无误后拆封投标文件，进行公开唱标，以及招标人认为合适的其他内容与记录。

3、本项目开标时先开资格证明文件，待资格证明文件评审结束后，再开商务技术文件，待商务技术文件评审结束后，再开报价文件。

4、投标人若有方案和报价未被唱标的，应在开标时及时声明或提醒招标人，否则后果由投标人自己负责，招标人对此不承担任何责任。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购单位代表、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向招标人推荐中标候选人。

2、询标期间，投标人法定代表人或其授权代表必须在场，负责解答相关事宜。

三、评标程序

本项目先评审资信技术文件待结果出来后，再评报价文件。

四、评标标准及办法

4.1资信技术文件的审查：

未提供下列材料的资格审查认定为无效：
　　1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供企业营业执照副本复印件）；
　　2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　4）参加招标活动前3年内在经营活动中没有没有违反食品安全法规的不良记录及其他重大违法记录；　　
    4.2投标文件的符合性审查

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1）投标文件未按招标文件规定的要求提交或密封、签署、盖章的；

2）投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件；

3）资格证明文件、商务技术文件、报价文件出现混装或在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4）投标人委托代理人没有提供合法、有效的“授权委托书”原件或投标人法定代表人参加开标会议没有提供合法、有效的“法定代表人身份证明书”原件；

5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

7）明显不符合招标文件要求的技术参数、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、定标原则

评标委员会按各投标人综合得分（报价分和商务技术分的合计分）从高到低的顺序确定各投标人的综合得分排名（出现两份或两份以上投标文件的综合得分相同时，以投标总报价低者排名在前）。评标委员会推荐综合得分第一名的投标人为中标单位。

六、评分标准

1、资信技术评分标准（70分）

| 序号 | 评定项目 | 满分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量认证体系 | 3 | - 1.提供有效ISO质量管理体系认证证书得1分； - 2.提供有效ISO环境管理体系认证证书得1分； - 3.提供有效职业健康安全管理体系认证证书得1分； - 以上证书每有1项得1分，提供供应商有效的体系证书扫描件加盖供应商公章，及全国认可信息公共服务平台官网证信息查询截图加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2 | 业绩 | 3 | 2022年1月1日以来，投标人承担污水管网监理业绩的每个合同得1分，承担过其他市政类项目监理的每个合同得0.5分，最高分3分。提供合同原件复印件及甲方出具的竣工验收证书或经项目主管质量监督部门确认的监理项目评定书，否则不得分。 |
| 3 | 信息公开 | 1 | 投标人信息公开：投标人完整地填报了浙江省建筑市场监管公共服务系统信息系统中监理企业信息资料，并承诺向社会公开的，得1分。 注：以浙江省建筑市场监管公共服务系统上公布的名单为准，必须附该网站查询结果的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 1 | 主要人员信息公开：投标人总监理工程师的职称证（如有）、执业资格证书信息均在浙江省建筑市场监管公共服务系统上公开的，得1分。 注：以浙江省建筑市场监管公共服务系统上公布的名单为准，必须附该网站查询结果的扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 4 | 团队人员 | 8 | 1、总监理工程师取得国家注册监理工程师证书注册满5年以上（不含5年）的，得3分； 2、总监理工程师具有高级工程师及以上职称的得3分；具有中级工程师的得1分。 3、监理人员具有工程师及以上职称的每人得1分，最高得2分。 注：需提供本单位为其缴纳的开标前近三个月以来任意1个月的社保缴费证明及职称证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 5 | 本工程监理工作重难点分析及对策 | 9 | 针对本合同工程难点分析透彻，工作重点把握准确的，得6.1-9分；有难点分析，工作重点基本把握的，得3.1-6分； 无难点分析，工作重点把握不准确的，得 0.1-3分。 |
| 6 | 本工程监理工作的程序与措施 | 9 | 针对本合同工程监理工作的程序与措施计划严谨措施得力的，得6.1-9分；计划可行措施较好的，得3.1-6分；计划和措施均可行性不强的，得0.1-3分。 |
| 7 | 主要监理岗位的职责 | 9 | 各职能部门设置及其职责划分合理可行、具有针对性的，得6.1-9分；各职能部门设置及其职责划分合理、欠缺有针对性的，得3.1-6分；各职能部门设置及其职责划分不合理、不具有针对性的，得0.1-3分。 |
| 8 | 本工程监理工作的安全生产管理职责与合同、信息管理 | 9 | 针对本合同工程监理工作的安全生产管理职责与合同、信息管理计划严谨措施得力的，得6.1-9分；计划基本可行，措施基本可行的，得3.1-6分；计划和措施均不可行的，得0.1-3分。 |
| 9 | 本工程监理工作的合理化建议 | 9 | 针对本合同工程的建议具有针对性的，得6.1-9分； 针对本合同工程的建议具有建议性但不可行的，得3.1-6分； 针对本合同工程的建议不可行的，得0.1-3分。 |
| 10 | 廉政保证措施方案 | 9 | 根据提供的廉政保证措施（包括各项廉政保证措施、组织机构等）的科学性、合理性、规范性进行综合评定：内容完整、科学有效、考虑充分的得6.1-9分；基本可行的得3.1-6分，有欠缺的得0.1-3分。未提供的不得分。 |

2、商务报价分（30分）

（1）本次采购项目预算人民币11万元。投标人的投标报价超过预算价的为无效投标。若所有投标人的投标报价均超过预算价，采购人将重新组织采购。

（2）在所有有效投标报价中，商务报价分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分30分。其他投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：报价分=（评标基准价/投标人投标报价）×30。

3、每个投标人综合得分=商务技术分+报价分。

4、以上计分最后结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

报价文件评审

1、报价文件的初步评审

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件要求报价的；

- 超出招标预算金额及上限价，招标人不能支付的；

3)投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

- 4)投标文件中的投标函、开标一览表未加盖投标人公章，或单位法定代表人（委托代理人）未签名或盖章的；

5)投标报价关键内容字迹模糊、无法辨认的或投标报价大写不符合国家有关规定的；

6)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

七、评标委员会不向未中标供应商解释落标具体原因，不退还投标文件。

- 公开招标需求

一、项目概况

1、项目名称：滨海镇城镇一二级污水管网提升改造工程监理项目2、项目预算：110000元

二、项目内容

（1）项目内容：滨海镇城镇一、二级污水管网提升改造工程，拟新建或修复污水重力管PE实壁管（开挖及牵引施工）DN200管42米、DN315管240米、DN400管330米；新建或修复污水压力管PE实壁管（开挖及牵引施工）DN315管2200米、DN400管240米、DN560（套管）200米、DN300钢管18米、DN400钢管15米；DN200~ DN300 CIPP原位固化点状修复22处；新建及翻建污水井29座（塑料井、现浇井）；检查井非开挖修复25座；井筒提升及修复14座；沥青、水泥及绿化带等路面修复面积合计1180㎡；新建钢筋混凝土消能井1座，砖砌排气阀井13座，闸阀井2座；同时并相应更换或增设格栅、阀门、止回阀、水泵耦合装置、水泵电控柜、电磁流量计等。

（2）项目工期: 90 天，合同价约441万。

（3）工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准。

（4）本工程的监理期限为本监理合同生效之日起至施工合同约定工程竣工日止(施工开工顺延监理期限相应顺延)

三、人员要求

项目总监资格等级要求：须具有市政公用工程专业国家注册监理工程师资格。

专业监理人员要求：市政公用工程专业监理人员2人（至少1人是监理工程师，其余人员需具有监理员及以上岗位证书）。

本工程须办理质量监督手续，如提供的监理人员不具备办理质量监督手续条件或因中标人原因导致不能办理质量监督手续，招标人将单方解除合同、没收履约保证金且中标人须向招标人赔偿相关损失。

第五章	建设工程委托监理合同

第一部分　协议书

委托人（全称）：温岭市滨海镇人民政府

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1. 工程名称：滨海镇城镇一二级污水管网提升改造工程监理项目。

2. 工程地点：温岭市滨海镇。

3. 工程规模：滨海镇城镇一、二级污水管网提升改造工程，拟新建或修复污水重力管PE实壁管（开挖及牵引施工）DN200管42米、DN315管240米、DN400管330米；新建或修复污水压力管PE实壁管（开挖及牵引施工）DN315管2200米、DN400管240米、DN560（套管）200米、DN300钢管18米、DN400钢管15米；DN200~ DN300 CIPP原位固化点状修复22处；新建及翻建污水井29座（塑料井、现浇井）；检查井非开挖修复25座；井筒提升及修复14座；沥青、水泥及绿化带等路面修复面积合计1180㎡；新建钢筋混凝土消能井1座，砖砌排气阀井13座，闸阀井2座；同时并相应更换或增设格栅、阀门、止回阀、水泵耦合装置、水泵电控柜、电磁流量计等。

4. 监理范围：施工全过程及保修阶段的监理。

5. 工程施工合同价：4410703元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

# 五、签约酬金

签约酬金（包干）：                  元整（小写：¥            ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：                            。

# 六、期限

1. 监理期限：本工程的监理期限为本监理合同生效之日起至监理范围内所有工程竣工验收合格止。

# 七、双方承诺

# 1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。

委托人：  （盖章）                     监理人：   （盖章）

法定代表人或其授权                     法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）                 的代理人：（签字或盖章）

第二部分 通用条件(略）

使用《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）中的通用条件。

第三部分　专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）协议书及补充协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）招标文件；（6）投标文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：委托人提供的施工图纸所包含的所有工程的监理及2.1.2约定的监理工作内容。

2.1.2 监理工作内容还包括：配合项目前期准备工作、配合结算审核及保修阶段的监理，但不计入监理服务期。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《浙江省建设工程监理管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）《施工旁站监理管理办法》等有关法律、法规、规章、标准和规范性文件。

2.2.2 相关服务依据包括：  设计合同、施工合同等 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理机构组成要求：1、总监理工程师：1人（市政公用工程专业），已取得《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》 的监理工程师。2、主导专业监理工程师（总监不得兼任）：至少 1人（市政公用专业），要求为已取得监理工程师证书及以上资格。3、主导专业监理员基本要求：至少1人（市政公用专业），持有监理员岗位证书及以上资格。4、配套专业监理员基本要求：至少1人（安装专业），持有监理员岗位证书及以上资格。

| 职务 | 姓名 | 证书号码 | 身份证号 | 须提供的证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师（市政公用工程专业） |  |  |  | 《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》 |
| 主导专业监理工程师（市政公用工程专业） |  |  |  | 监理工程师证书及以上资格 |
| 监理员（市政公用工程专业） |  |  |  | 监理员证书及以上资格 |

监理机构组成要求符合《台州市住房和城乡建设局关于印发台州市建设工程施工现场关键岗位人员管理办法的通知》（台建〔2018〕110号）相关要求。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：

（1）除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，总监理工程师不得更换。符合规定确需更换的，应征得委托人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。

（2）除总监理工程师外其他监理人员在竣工验收前不得更换，有特殊情况确需更换的，需经委托人同意，并报有关行业行政主管部门备案。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：（1）对施工组织设计、施工进度、施工方案、技术方案的确认权；（2）与施工有关的协作单位的组织协调权；（3）对工程上使用的材料、施工质量和施工安全的检查、检验权；（4）对工程施工进度的检查监督权；（5）在保修期内对承包人的维修具有督促权；（6）对工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权；（7）在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款支付的审核和签认权以及结算工程款的复核确认权与否定权；（8）对工程的索赔、违约事件及费用、工期顺延的确认权；（9）对承包人不称职人员的调换建议权；（10）对工程开工通知、停工通知、复工通知的发布权。以上（6）、（7）、（8）、（9）、（10）的最终确认权与签证权须经委托人同意。

# 在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：（1）监理人要求承包人调换项目总监的，应事先和委托人协商，委托人同意后提前7天向承包人发出调换项目总监通知。（2）监理人要求承包人调换其他管理人员的应提前7天通知委托人。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：（1）监理人应在工程开工前14日向委托人提供2套《监理规划》；（2）监理人应在每月的5日前向委托人提供1份上月的《监理月报》； （3）监理人应根据工程需要或有关规定编制《监理实施细则》，在专项工程开工前14日向委托人提供2套《监理实施细则》，监理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告。

2.7 使用委托人的财产

由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后7天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：以书面形式告知，并在施工现场交接。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                  。

3.6 答复

委托人同意在14天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

（1）赔偿金＝直接经济损失×监理费率（       %）（中标价/预算价）

（2）监理人员到位率、出勤率：总监理工程师月到位率应达到80%以上，其它监理人员的月出勤率（月出勤率均按日历天计）应达到90%以上，否则应支付违约金:其中总监10000元/月、监理工程师5000元/月、其它监理人员分别3000元/月，如达不到70%，则分别加倍支付，按月考核计取，并在支付当期监理酬金时扣除。如监理人员工作不称职，委托人有权要求更换相应的监理人员（且资格条件不得低于原人员），对严重违约或监理人员到位率、出勤率达不到50%的监理人，委托人有权终止合同，合同履约担保不予退还，由此造成的损失由监理人负责赔偿。

（3）监理人必须对本工程的现场工程量签证单、联系单及竣工图进行严格把关，如发现签证与实际情况不符，则每发现一次对监理人处以监理签约酬金2%的违约金，并在支付当期监理酬金时扣除。

（4）监理人不得更换监理人员，若确需更换必须取得委托人书面同意且承担5000 元/人·次的违约金；监理人单方更换的，委托人有权解除合同且监理人承担10000元/人·次的违约金。以上违约金在支付当期监理酬金时扣除。

（5）监理人不得更换监理人员，若确需更换必须取得委托人书面同意，若监理人擅自更换总监理工程师，监理人承担10000元/次的违约金；擅自更换专业监理工程师的，监理人承担5000元/次·人的违约金；擅自更换其他监理人员的，监理人承担3000元/次·人的违约金。以上违约金在支付当期监理酬金时扣除。

（6）监理工程师有委托代检工程质量行为的，或隐蔽验收通过但经委托人复检不符合要求的，监理人向委托人支付10000元/次的违约金。

（7）监理人未按第2.5 条约定向委托人提交报告的，监理人向委托人支付5000元/次的违约金。

（8）监理部必须对现场签证、承包人提出的设计变更、委托人发出的设计变更、设计人出具的设计变更、委托人为加快进度和现场文明而签发的指令、竣工图纸等等的真实性和准确性负责，一旦发现监理工程师确认的结果超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量，将对监理人处以扣罚超出部分费用两倍的违约金；监理工程师确认的结果少于工程实际工作内容或少于实际工程量，减少部分费用不能冲减超出部分费用。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为： / ，汇率为： /。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

监理费即中标价，一次性包定，不作任何调整。

- 监理报酬支付办法：①工程完成约50%后，支付实际监理酬金的30%；②工程竣工验收合格后付至实际监理酬金的80%；③竣工结算并经有关部门审定后一个月内付至总监理酬金的98.5%；④保修期满后一个月内付清余款（不计息）。

实际施工工期超过监理合同期限的，不另外计取额外附加工作酬金。

停工期间不计取酬金。停工期间，不包含在监理服务期内，监理服务期相应顺延。工程结算和保修期间每3个月提供不少于一次的走访服务；保修期间，监理人须根据工程保修需要随时到位服务。上述费用已包括在监理酬金内，不另行计取。

工程保修阶段的服务内容包括但不限于：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

其他阶段的相关服务收费均包含在总报价中不再另行计取。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自双方经法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，并加盖本单位公章后生效。

6.2 变更

6.2.2除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金不予补偿：

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定： / 。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： / 。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

（1）提请台州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   0   %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：按照通用条件执行。

监理人申明的保密事项和期限：按照通用条件执行。

第三方申明的保密事项和期限：按照通用条件执行。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：按照通用条件执行。

9. 补充条款

9.1、监理人在合同签订后不得放弃承包、不得转包及擅自更换总监理工程师及其它监理人员，否则委托人有权终止合同，合同履约保证金不予返还，由此给委托人造成的经济损失由监理人赔偿。

9.2监理人提供履约保证金的形式、金额及期限：形式：现金（转账或电汇）；金额：按签约酬金的2%。期限：现金在工程竣工验收合格后 10 天内无息退还。

9.3、监理人的监理人员必须全部及时到位；监理所需的所有检测仪器和工具由监理人负责并及时配备。

9.4、项目施工过程中的材料价格有信息价的参考信息价，如无信息价的则由监理人提出明确的意见（附详细依据）上报给委托人。

9.5、监理人收取款项时开具增值税专用发票。

9.6本工程须办理质量监督手续，如提供的监理人员不具备办理质量监督手续条件或因监理人原因导致不能办理质量监督手续，委托人将单方解除合同、没收履约保证金且监理人须向委托人赔偿相关损失。

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与招标人所签定正式合同为准。

- 投标文件格式

附件1：

- 温岭市采购诚信竞投承诺书

本供应商郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加滨海镇城镇一二级污水管网提升改造工程监理项目的竞投；

二、不向招标单位、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂，或采取其它不正当手段谋取中标或成交；

三、应公平竞争、诚实守信，不得采取不正当手段抵毁、排挤其他供应商，不提供虚假材料谋取中标或成交；

四、中标成交后，不将招标项目非法转让他人，或未经招标单位或招标监管部门同意，将中标项目分包给他人；

五、不与招标单位、其它供应商和招标代理机构串通或恶意报价，哄抬招标价格；不在招标过程中与招标组织机构协商谈判；

六、中标成交后，按规定及时与采购人签订合同；无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议

七、严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

八、不捏造事实或者提供虚假材料，进行虚假、恶意质疑、投诉，扰乱招标工作；

九、自觉接受和配合有关招标监督部门的监督检查，不拒绝或在检查中提供虚假材料；

十、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日

附件2：

法定代表人身份证明书

｛姓名｝ 　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：                       ，系　｛投标人名称｝ 的法定代表人。

特此证明。

｛投标人名称｝　（盖章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

## 附件3：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              		（投标人名称）的法定代表人，现授权委托         (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加                                      投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

授权委托日期：      年      月      日

代理人身份证复印件粘贴处

## 附件4：

参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本供应商郑重承诺：

参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

年   月   日

附件5

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(盖章)：

日期： 年 月 日

## 附件6：

投 标 人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投标人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

日    期：

附件7：

项目组组成人员一览表

| 姓名 | 拟任 岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 执业资格 （证书号） | 学历 | 职称 | 本岗 工龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后附有关证明材料复印件：如身份证、执业证书等，复印件装订入册，岗位或资格证书上的工作单位必须与投标人相一致（若证书不能反映注册单位的，应提供相应的劳动合同复印件），如出现弄虚作假的，取消中标资格并上报有关部门记不良记录。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件8

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：如有业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：依据评分标准提供相应资料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日   期：

附件9

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：

  - 1.如有业绩证明应提供证明材料（根据招标要求填写）；

  - 2.供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日	期：

附件10：

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

投标人名称（盖公章）：

地	址：

时	间：

## 附件11:

投   标   函

致：温岭市滨海镇人民政府

（投标人名称）授权               （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的            （招标项目名称）（项目编号为 KXLH－WLCG－2025－011）招标的有关活动，并进行投标。为此：

l、提供投标人须知规定的全部投标文件。

2、我方的投标报价详见《开标一览表》。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全同意招标文件中的各项要求，保证遵守招标文件中的有关规定和相关标准，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、若中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、投标文件自开标之日起有效期为90天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与本项投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方与本次投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

投标人名称：                     （公章）

法定代表人或委托代理人（盖章或签名）：

年   月   日

报价文件目录

1、开标一览表；

附件 12

开标一览表

项目编号：KXLH－WLCG－2025－011

| 序号 | 标项内容 |  | 项目内容 | 报价金额 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海镇城镇一二级污水管网提升改造工程监理项目 |  | 工程项目全过程监理 | 元 | 至竣工验收合格 | / |
| 投标总价（大写） |  | 元 |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日	期：